ПЕРЕЧЕНЬ

объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог в 2026 году

| № п/п | Наименование объектов, район | Виды работ | Объем финансирования | Сроки выполнения работ |  | Исполнитель наименование, адрес, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| - 2. | Н-24454 Мядель - Бояры | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов | 238 735,00 | 2 кв. | 2 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
| - 3. | Н-3301 Адутишкис-а\д Р- 45 Полоцк-Глубокое-гр.Литовской Республики | устройство а/б покрытия | 290 900,00 | 1 кв. | 1 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
| - 4. | Н-3301 Адутишкис-а\д Р- 45 Полоцк-Глубокое-гр.Литовской Республики | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов | 254 126,00 | 2 кв. | 2 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
| - 5. | Н-8171 Куренец-Любань-Шеметово | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов | 455 000,00 | 3 кв. | 3 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-9201 Липово-Лукьяновичи-Мядель | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов+п/о; одиночная поверхностная обработка | 530 315,00 | 3 кв. | 3 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-9202 Липово-Сватки-Узла | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов | 470 000,00 | 2 кв. | 2 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-9204 Мостовики-Неверы-Лукьяновичи | устройство а/б покрытия | 2 147 000,00 | 2 кв. | 2 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-9231 Городище-Пузыри-Илово | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов | 202 000,00 | 2 кв. | 2 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-9232 Ж/д ст Будслав-Крупники | снятие а/б покрытия на мосту, устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов, устройство пешеходной дорожки | 122 233,00 | 2 кв. | 2 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-9248 Брусы-Сватки-Янушево | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов+п/о; одиночная поверхностная обработка | 449 900,00 | 3 кв. | 3 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-9260 Занарочь-Стаховцы | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов | 130 761,00 | 2 кв. | 2 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-9272 Нарочь-Лещинск-Репяхи-Чучелицы | устройство а/б покрытия | 558 000,00 | 1 кв. | 1 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-9278 Симоны-Логовины | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов | 68 000,00 | 2 кв. | 2 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |
|  | Н-24533 Подъезд к РИЗ"Лесное" от а/д Р-60 Купа-Занарочь-Брусы | устройство защитного слоя покрытия а/б совместно с устранением дефектов, устройство тротаура | 145 500,00 | 1 кв. | 1 кв. | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№133" Адрес: 222397, г. Мядель, ул.Интернациональная, д. 23 Тел.80179740813 |