
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в 2026 году
	№ п/п
	Наименование объектов, район
	Виды работ
	Объем финансирования
	Сроки выполнения работ
	Заказчик, наименование, адрес, номер телефона
	Подрядчик
наименование, адрес, номер телефона

	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	

	1. Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту

	1. 
	Капитальный ремонт жилого дома №1А в д. Боровые Мядельского района
	Капитальный ремонт 
	741 813,00
	апрель 2026
	июль 
2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	2. 
	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. 1 Мая в г. Мядель
	Капитальный ремонт
	876 851,00
	февраль
2026
	май
2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	3. 
	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. 1 Мая в г.  Мядель
	Капитальный ремонт
	991 885,00
	март 
2026
	июль
2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту

	1. 
	г.Мядель, ул. Нарочанская, 7
	Замена верхнего слоя кровельного покрытия
	29 748,84
	март 2026
	апрель 2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	2. 
	г.Мядель, ул. Юбилейная, 23
	Замена верхнего слоя кровельного покрытия
	33 472,13
	апрель 2026
	май 2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	3. 
	г.Мядель, ул. Юбилейная, 25
	Замена верхнего слоя кровельного покрытия
	38 029,03
	май 2026
	июнь 2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	4. 
	г.Мядель, ул. Нарочанская, 8
	Замена верхнего слоя кровельного покрытия
	125 000
	октябрь 2026
	ноябрь 2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	5. 
	г.Мядель, ул. Нарочанская, 10
	Замена верхнего слоя кровельного покрытия
	125 000
	октябрь 2026
	ноябрь 2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	6. 
	д. Сосны, д. 1
	Замена верхнего слоя кровельного покрытия
	280 000
	октябрь 2026
	ноябрь 2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	7. 
	д. Сосны, д. 3
	Замена верхнего слоя кровельного покрытия
	220 000
	октябрь 2026
	ноябрь 2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	3. Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему (капитальному) ремонту

	1. 
	г.Мядель, ул.Заозерная
	Асфальтирование
	200 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	2. 
	г.Мядель, пер.Заозерный
	Асфальтирование
	28 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	3. 
	г.Мядель, ул.Нарочанская
	Асфальтирование
	152 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	4. 
	г.Мядель, ул.Пионерская
	Асфальтирование
	20 755,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	5. 
	г.Мядель, пер.Садовый
	Асфальтирование
	35 500,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	6. 
	к.п.Нарочь, ул.Набережная
	Асфальтирование
	204 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	7. 
	аг.Нарочь, ул.Школьная
	Асфальтирование
	128 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	8. 
	аг.Бояры, ул.Садовая
	Асфальтирование
	107 700,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25
	

	9. 
	аг.Бояры, ул.Черняховского
	Асфальтирование
	184 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25
	

	10. 
	аг.Нарочь, ул.Полевая
	Асфальтирование
	68 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	11. 
	аг.Нарочь, ул.Первомайская
	Асфальтирование
	64 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	12. 
	г.п.Свирь, пл.17 Сентября
	Асфальтирование
	56 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	13. 
	г.п.Свирь, ул.Первомайская
	Асфальтирование
	194 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	14. 
	г.п.Свирь, ул.Садовая
	Асфальтирование
	101 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	15. 
	г.п.Свирь, ул.Новая
	Асфальтирование
	162 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	16. 
	аг.Княгинин, ул.Зеленая
	Асфальтирование
	40 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	17. 
	г.п.Кривичи, ул.Луговая
	Асфальтирование
	102 000,00
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	18. 
	аг. Будслав, ул. Красная площадь
	Асфальтирование
	187 000,00
	2 кв.
	2 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	19. 
	аг. Будслав, ул. Новая
	Асфальтирование
	64 000,00
	2 кв.
	2 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	20. 
	аг.Будслав, ул.П.Мяделки
	Асфальтирование
	96 000,00
	2 кв.
	2 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	21. 
	д.Полесье
	Асфальтирование
	191 000,00
	2 кв.
	2 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	22. 
	аг.Сватки, ул.Садовая
	Асфальтирование
	71 000,00
	2 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	23. аг
	аг. Нарочь, ул. Заречная
	Асфальтирование
	100 000
	3 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству

	1. 
	к.п. Нарочь, ул. Лесная, д. 7
	Устройство выравнивающего слоя, замена бортовых камней
	40 000
	2 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	2. 
	д. Комарово, ул. Парковая, д. 16
	Устройство выравнивающего слоя, замена бортовых камней
	70 000
	2 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	3. 
	аг. Нарочь, ул. Заводская, д. 2,4
	Асфальтирование
	35 000
	2 кв.
	4 кв.
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	4. 
	аг. Бояры, ул.Черняховского, д.2, 4
	Капитальный ремонт
	110 000,00
	май 
2026
	ноябрь
2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721
	

	5. 
	д. Сосны, д. 1, 2, 3
	Капитальный ремонт
	96 000,00
	май 
2026
	ноябрь
2026
	УП «Мядельское ЖКХ»,
г. Мядель, ул. Интернациональная, 25,
801797 40721

	



